- Приложение N 7

к Порядку разработки, реализации

и оценки эффективности

муниципальных программ муниципального района

Нуримановский район

Республики Башкортостан

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы

« Развитие жилищно-коммунального хозяйства муниципального района Нуримановский район Республики Башкортостан

на 2022-2027 годы»

(наименование муниципальной программы)

за 2023 год

(отчетный период)

Ответственный исполнитель муниципальной программы: Администрация МР Нуримановский район РБ

1. Отчет о достигнутых значениях целевых индикаторов и показателей муниципальной программы

| N п/п | Наименование целевого индикатора и показателя муниципальной программы | Единица измерения | Значения целевого индикатора и показателя муниципальной программы |  | Абсолютное отклонение фактического значения целевого индикатора и показателя от его планового значения(«-«) | Относительное отклонение фактического значения целевого индикатора и показателя от его планового значения, % | Обоснование отклонения значения целевого индикатора и показателя муниципальной программы на конец отчетного периода | Весовая категория показателя | Критерии К1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план на текущий год | значение на конец отчетного периода |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры и ее обслуживание | шт | 2 | 2 | - | - | - | 0,27 | 0,27 |
| 2 | Модернизация и содержание системы наружного освещения населенных пунктов муниципального района | шт | 1 | 1 | - | - | - | 0,27 | 0,27 |
| 3 | Мероприятие по благоустройству территорий населенных пунктов сельских поселений, в т.ч. мероприятия по благоустройству административного центра муниципального района (ремонт, обустройство, установка забора, ограждений(элементов ограждений) | шт | 2 | 2 | - | - | - | 0,36 | 0,36 |
| 4 | Капитальный ремонт многоквартирных домов | шт | 1 | 1 | - | - | - | 0,1 | 0,1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | К1=1 |

2. Отчет о расходах на реализацию муниципальной программы

за счет всех ее источников финансового обеспечения

| N п/п | Наименование муниципальной программы (подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия) | Источник финансового обеспечения |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Объем финансового обеспечения муниципальной программы, тыс. руб. |  | Отношение освоенных средств к предусмотренному объему на текущий год, % | Весовая категория | Критерии К2 |
|  |  |  | Предусмотрено на реализацию муниципальной программы в текущем году | Освоено за отчетный период |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| А | Муниципальная программа Развитие жилищно-коммунального хозяйства муниципального района Нуримановский район Республики Башкортостан на 2022-2027 годы | Всего, в том числе: | 82417,38240 | 82266,22248 | 99,82 |  | К2=0,98 |
|  |  | бюджет Республики Башкортостан | 62669,97419 | 62669,74619 | 100 |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  | местные бюджеты МР | 19747,40821 | 19596,47629 | 99,24 |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 11. | Мероприятие №1 Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры и ее обслуживание | Всего, в том числе: | 53943,90490 | 53943,67688 | 100 | 0,4 | 0,4 |
|  |  | бюджет Республики Башкортостан | 51709,87734 | 51709,64934 | 100 |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | местные бюджеты МР | 2234,02756 | 2234,02754 | 100 |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 12 | Мероприятие №2 Модернизация и содержание системы наружного освещения населенных пунктов муниципального района | Всего, в том числе: | 12524,01652 | 12500,55157 | 99,81 | 0,2 | 0,19 |
|  |  | бюджет Республики Башкортостан | 5891,32542 | 5891,32542 | 100 |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  | местные бюджеты МР | 6632,69110 | 6609,22615 | 99,65 |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 13 | Мероприятие №3 Мероприятие по благоустройству территорий населенных пунктов сельских поселений, в т.ч. мероприятия по благоустройству административного центра муниципального района (ремонт, обустройство, установка забора, ограждений(элементов ограждений) | Всего, в том числе: | 15656,80187 | 15529,33492 | 99,19 | 0,3 | 0,29 |
|  |  | бюджет Республики Башкортостан | 5068,77143 | 5068,77143 | 100 |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  | местные бюджеты МР | 10588,03044 | 10460,56349 | 98,8 |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 14 | Мероприятие№4 Капитальный ремонт многоквартирных домов | Всего, в том числе: | 292,65911 | 292,65911 | 100 | 0,1 | 0,1 |
|  |  | бюджет Республики Башкортостан | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  | местные бюджеты МР | 292,65911 | 292,65911 | 100 |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 |  |  |  |

3.Отчет о выполнении мероприятий муниципальной программы

| № п/п |  | Наименование подпрограммы (основного мероприятия, регионального проекта, приоритетного проекта Республики Башкортостан, мероприятия) |  | Ответственный исполнитель подпрограммы (основного мероприятия, или регионального проекта, или приоритетного проекта Республики Башкортостан, мероприятия) | Наименование непосредственного результата реализации мероприятия | Плановое значение непосредственного результата реализации мероприятия на текущий год | Фактическое значение непосредственного результата реализации мероприятия на конец отчетного периода | Статус мероприятия (выполнено/ не выполнено) | Причины невыполнения мероприятия/ отсутствия фактического значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  |  | - Муниципальная программа Развитие жилищно-коммунального хозяйства муниципального района Нуримановский район Республики Башкортостан на 2022-2027 годы |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Мероприятие №1 Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры и ее обслуживание |  | Администрация муниципального района Нуримановский район Республики Башкортостан |  | 2 | 2 | выполнено | - |
| 2 |  | Мероприятие №2 Модернизация и содержание системы наружного освещения населенных пунктов муниципального района |  | Администрация муниципального района Нуримановский район Республики Башкортостан |  | 1 | 1 | выполнено | - |
| 3 |  | Мероприятие №3 Мероприятие по благоустройству территорий населенных пунктов сельских поселений, в т.ч. мероприятия по благоустройству административного центра муниципального района (ремонт, обустройство, установка забора, ограждений(элементов ограждений) |  | Администрация муниципального района Нуримановский район Республики Башкортостан |  | 2 | 2 | выполнено | - |
| 4 |  | Мероприятие №4 Капитальный ремонт многоквартирных домов |  | Администрация муниципального района Нуримановский район Республики Башкортостан |  | 1 | 1 | выполнено | - |
|  | Итоговая информация о выполнении мероприятий муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество выполненных в полном объеме мероприятий муниципальной программы в общем количестве ее мероприятий, единицы |  | 4 |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество невыполненных мероприятий муниципальной программы в общем количестве ее мероприятий, единицы |  | 0 |  |  |  |  |  |  |

Эффективность программы: Э=0,6x К1+0.4x К2= 0,6x1+0.4x0.98=0.6+0.38 = 0,99 (высокая)