Пояснительная записка

о реализации муниципальной программы

« Развитие жилищно-коммунального хозяйства муниципального района Нуримановский район Республики Башкортостан на 2022-2027 годы»

за 2023 год

Проведенная оценка эффективности реализации муниципальной программы за 2023 год характеризует ее как "высокая" (Э=0,99). Доля выполненных мероприятий составляет 0,98 % (4 из 4), т.е все мероприятия выполнены.

Пояснение по заявленным в программе целевым показателям за 2023 год

1) Мероприятие - Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры и ее обслуживание (план по муниципальной программе 53943,90490 тыс. руб, фактические расходы 53943,67688 тыс.руб). Доля расходов составила 100% от общего объема финансирования мероприятия.

2) Мероприятие - Модернизация  и содержание системы наружного освещения  населенных пунктов муниципального района (план по муниципальной программе 12524,01652 тыс.руб, фактические расходы 12500,55157 тыс.руб). Доля расходов составила 99,81 % от общего объема финансирования мероприятия.

3) Мероприятие - Мероприятие по благоустройству территорий населенных пунктов сельских поселений, в т.ч. мероприятия по благоустройству административного центра муниципального района (ремонт, обустройство, установка забора, ограждений(элементов ограждений) (план по муниципальной программе 15656,80187 тыс.руб, фактические расходы 15529,33492 тыс.руб). Доля расходов составила 99,19 % от общего объема финансирования мероприятия.

4) Мероприятие - Капитальный ремонт многоквартирных домов (план по муниципальной программе 292,65911 тыс.руб, фактические расходы 292,65911 тыс.руб). Доля расходов составила 100 % от общего объема финансирования мероприятия.