- Приложение N 7

к Порядку разработки, реализации

и оценки эффективности

муниципальных программ муниципального района

Нуримановский район

Республики Башкортостан

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы

«Транспортное развитие в муниципальном районе Нуримановский район Республики Башкортостан на 2023-2028 годы»

за 2023 год

(отчетный период)

Ответственный исполнитель муниципальной программы: Гильманова Э.М.

1. Отчет о достигнутых значениях целевых индикаторов и показателей муниципальной программы

| N п/п | Наименование целевого индикатора и показателя муниципальной программы | Единица измерения | Значения целевого индикатора и показателя муниципальной программы |  | Абсолютное отклонение фактического значения целевого индикатора и показателя от его планового значения(«-«) | Относительное отклонение фактического значения целевого индикатора и показателя от его планового значения, % | Обоснование отклонения значения целевого индикатора и показателя муниципальной программы на конец отчетного периода | Весовая категория показателя | Критерии К1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план на текущий год | значение на конец отчетного периода |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, не соответствующих нормативным требованиям | % | 2,29 | 1,81 | -0,48 | 126% | Отклонение меньше установленного целевого значения показателя – фактор положительный | 0,25 | 0,2 |
| 2 | Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, в отношении которых произведен ремонт | % | 4,02 | 4,02 | 0 | 100% | Значение целевого показателя достигнуто | 0,25 | 0,25 |
| 3 | Объем расходов бюджета муниципального образования и внебюджетных источников на дорожное хозяйство | руб. | 1100991,09 | 1100991,09 | 0 | 100% | Значение целевого показателя достигнуто | 0,25 | 0,25 |
| 4 | Доля расходов на дорожное хозяйство в общем объеме расходов бюджета муниципального образования | % | 6,1 | 6,1 | 0 | 100% | Значение целевого показателя достигнуто | 0,25 | 0,25 |
| 5 | Число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях | чел. | 0 | 7 | +7 | 0 | Отклонение больше установленного целевого значения показателя – фактор отрицательный |  |  |
| 6 | Число детей, погибших в дорожно-транспортных происшествиях; | чел. | 0 | 2 | +2 | 0 | Отклонение больше установленного целевого значения показателя – фактор отрицательный |  |  |
| 7 | Социальный риск (число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, на 100 пострадавших) | чел. | 0 | 14 | +14 | 0 | Отклонение больше установленного целевого значения показателя – фактор отрицательный |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | К1 =0,95 |

2. Отчет о расходах на реализацию муниципальной программы

за счет всех ее источников финансового обеспечения

| п/п | Наименование муниципальной программы (подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия) | Источник финансового обеспечения |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Объем финансового обеспечения муниципальной программы, тыс. руб. |  | Отношение освоенных средств к предусмотренному объему на текущий год, % | Весовая категория | Критерии К2 |
|  |  |  | Предусмотрено на реализацию муниципальной программы в текущем году | Освоено за отчетный период |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| А | Муниципальная программа «Транспортное развитие в муниципальном районе Нуримановский район Республики Башкортостан на 2023-2028 годы» | Всего, в том числе: | 50718,8 | 51549,5 | 101,6% |  |  |
|  |  | бюджет Республики Башкортостан | 49483,00 | 50265,00 | 101,6% |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 172 | 179,2 | 104,2% |  |  |
|  |  | местные бюджеты МР | 1061,8 | 1103,3 | 103,4% |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 2 | 2 | 100% |  |  |
| 1 | Подпрограмма № 1 «Развитие автомобильных дорог в муниципальном районе Нуримановский район Республики Башкортостан» | Всего, в том числе: | 42016,8 | 42016,8 | 100% | 0,5 |  |
|  |  | бюджет Республики Башкортостан | 41386,5 | 41386,5 | 100% |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | - |  |  |
|  |  | местные бюджеты МР | 630,3 | 630,3 | 100% |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | - |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие: Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и сооружений на них | Всего, в том числе: | 8834,6 | 8834,6 | 100% |  |  |
|  |  | бюджет Республики Башкортостан | 8702,00 | 8702,00 | - |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | - |  |  |
|  |  | местные бюджеты МР | 132,6 | 132,6 | 100% |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | - |  |  |
| 1.2 | Основное мероприятие: Ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования и сооружений на них | Всего, в том числе: | 33182,2 | 33182,2 | 100% |  |  |
|  |  | бюджет Республики Башкортостан | 32684,5 | 32684,5 | 100% |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | - |  |  |
|  |  | местные бюджеты МР | 497,7 | 497,7 | 100% |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | - |  |  |
| 2 | Подпрограмма №2 «Безопасность дорожного движения в муниципальном районе Нуримановский район Республики Башкортостан» | Всего, в том числе: | 8702,00 | 9532,7 | 109,5% | 0,5 |  |
|  |  | бюджет Республики Башкортостан | 8096,5 | 8878,5 | 109,6% |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 172 | 179,2 | 104,2% |  |  |
|  |  | местные бюджеты МР | 431,5 | 473 | 109,6% |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 2 | 2 | 100% |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие: Развитие системы предупреждения опасного поведения участников дорожного движения | Всего, в том числе: | 0 | 0 | - |  |  |
|  |  | бюджет Республики Башкортостан | 0 | 0 | - |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | - |  |  |
|  |  | местные бюджеты МР | 0 | 0 | - |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | - |  |  |
| 2.2 | Основное мероприятие: Обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении и снижение показателей детского дорожно-транспортного травматизма | Всего, в том числе: | 102 | 102 | 100% |  |  |
|  |  | бюджет Республики Башкортостан | 98,5 | 98,5 | 100% |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | - |  |  |
|  |  | местные бюджеты МР | 1,5 | 1,5 | 100% |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 2 | 2 | 100% |  |  |
| 2.3 | Основное мероприятие: Развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов и повышение безопасности дорожных условий | Всего, в том числе: | 8600 | 9430,7 | 109,7% |  |  |
|  |  | бюджет Республики Башкортостан | 7998 | 8780 | 109,8% |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 172 | 179,2 | 104,2% |  |  |
|  |  | местные бюджеты МР | 430 | 471,5 | 109,7% |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | - |  |  |
| 2.4 | Основное мероприятие: Развитие системы оказания первой медицинской помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях | Всего, в том числе: | 0 | 0 | - |  |  |
|  |  | бюджет Республики Башкортостан | 0 | 0 | - |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | - |  |  |
|  |  | местные бюджеты МР | 0 | 0 | - |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | - |  |  |

3. Отчет о выполнении мероприятий муниципальной программы

| № п/п |  | Наименование подпрограммы (основного мероприятия, регионального проекта, приоритетного проекта Республики Башкортостан, мероприятия) |  | Ответственный исполнитель подпрограммы (основного мероприятия, или регионального проекта, или приоритетного проекта Республики Башкортостан, мероприятия) | Наименование непосредственного результата реализации мероприятия | Плановое значение непосредственного результата реализации мероприятия на текущий год | Фактическое значение непосредственного результата реализации мероприятия на конец отчетного периода | Статус мероприятия (выполнено/ не выполнено) | Причины невыполнения мероприятия/ отсутствия фактического значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  |  | Подпрограмма № 1 «Развитие автомобильных дорог в муниципальном районе Нуримановский район Республики Башкортостан» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Основное мероприятие: Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и сооружений на них |  | Администрация муниципального района Нуримановский район Республики Башкортостан |  | 8834,6 | 8834,6 | Выполнено |  |
| 1.2 |  | Основное мероприятие: Ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования и сооружений на них |  | Администрация муниципального района Нуримановский район Республики Башкортостан |  | 33182,2 | 33182,2 | Выполнено |  |
| Подпрограмма № 2 «Безопасность дорожного движения в муниципальном районе Нуримановский район Республики Башкортостан» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  | Основное мероприятие: Развитие системы предупреждения опасного поведения участников дорожного движения |  | Администрация муниципального района Нуримановский район Республики Башкортостан |  | 0 | 0 | Выполнено |  |
| 2.2 |  | Основное мероприятие: Обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении и снижение показателей детского дорожно-транспортного травматизма |  | Администрация муниципального района Нуримановский район Республики Башкортостан |  | 102 | 102 | Выполнено |  |
| 2.3 |  | Основное мероприятие: Развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов и повышение безопасности дорожных условий |  | Администрация муниципального района Нуримановский район Республики Башкортостан |  | 8600 | 9430,7 | Выполнено |  |
| 2.4 |  | Основное мероприятие: Развитие системы оказания первой медицинской помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях |  | Администрация муниципального района Нуримановский район Республики Башкортостан |  | 0 | 0 | Выполнено |  |
|  | Итоговая информация о выполнении мероприятий муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество выполненных в полном объеме мероприятий муниципальной программы в общем количестве ее мероприятий, единицы |  | 6 мероприятий выполнено в полном объеме |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество невыполненных мероприятий муниципальной программы в общем количестве ее мероприятий, единицы |  | 0 мероприятий не выполнено |  |  |  |  |  |  |

Исполнитель: главный специалист: Гильманова Эльвира Марселевна

Расчет эффективности реализации МП

Эффективность реализации МП Эмп рассчитывается по формуле:

Эмп=0,6*К1+0,4*К2= 0,6*К1+0,4*(выполненные мероприятия/общие мероприятия)/(объем финансы факт/план)

К1- степень достижения планового значения целевых индикаторов и показателей, характеризующие цели и задачи МП;

К2- эффективность использования финансовых ресурсов при реализации МП.

Эмп=(0,6*0,95+0,4*0,98)*100=96,2%

По шкале показателей интегральной оценки эффективности реализации муниципальных программ эффективность реализации программы – высокая.

- Шкала показателей интегральной оценки эффективности реализации муниципальных программ (Эмп)

| Численное значение оценки эффективности реализации муниципальной программы (Эмп) | Качественная характеристика реализации муниципальной программы |
| --- | --- |
| 94,6% < Эмп < 100% | высокая степень эффективности реализации муниципальной программы |
| 85,6 < Эмп < 94,5 | степень эффективности реализации муниципальной программы выше среднего уровня |
| 57,6 < Эмп < 85,5 | степень эффективности реализации муниципальной программы ниже среднего уровня |
| Эмп < 57,5 | низкая степень эффективности реализации муниципальной программы |

К1=факт/план*весовую категорию;

К2=(выполненные мероприятия/общие мероприятия)/(объем финансы факт/план)

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

по реализации муниципальной программы

«Транспортное развитие в муниципальном районе Нуримановский район Республики Башкортостан на 2023-2028 годы»

Проведенная оценка эффективности реализации муниципальной программы за 2023 год характеризует ее как «высокая» (Эмп=96,2%). Доля выполненных мероприятий составила 100% (6 из 6). Подробное описание о реализации мероприятий представлено  в таблице №3 Отчета о реализации муниципальной программы.

Пояснение по заявленным в программе целевым индикаторам за 2023 год (таблица №1 Отчета о реализации муниципальной программы).

Из 7 индикаторов плановое значение достигнуто / перевыполнено по следующим 4 показателям:

- Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, не соответствующих нормативным требованиям  - протяженность дорог с твердым покрытием и грунтовых дорог, не отвечающих нормативным требованиям, уменьшилась на 1 км (план - 7,8 км, факт – 6,8 км), отсюда следует недопущение увеличения протяженности дорог общего пользования местного значения, не соответствующих нормативным требованиям - план выполнен.

- Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, в отношении которых произведен ремонт – всего за 2023 год отремонтировано 15,125 км дорог в рамках территориального заказа по содержанию, ремонту, капитальному ремонту, строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования Республики Башкортостан регионального, межмуниципального и местного значения на 2023-2025 гг. Результатом является увеличение доли автомобильных дорог общего пользования местного значения, в отношении которых произведен ремонт.

- Объем расходов бюджета муниципального образования и внебюджетных источников на дорожное хозяйство составил 1100991,09 рублей в рамках территориального заказа по содержанию, ремонту, капитальному ремонту, строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования Республики Башкортостан регионального, межмуниципального и местного значения на 2023-2025 гг.

- Доля расходов на дорожное хозяйство в общем объеме расходов бюджета муниципального образования составила 6,1% при плане 6,1%;

По 3 целевым индикаторам плановые значения не достигнуты:

- Число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях – за 2023 год число погибших в ДТП в Нуримановском районе составило 7 человек. Показатель не достигнут. Наиболее распространенными причинами совершения ДТП явились пренебрежительное отношение водителей к нормам и правилам, действующим в сфере дорожного движения.

- Число детей, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, на 1 января 2024 года составило 2 человек. Недостижение показателя обусловлено вследствие нарушения правил дорожного движения водителями, непосредственно перевозящими детей.

- Социальный риск (число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, на 100 пострадавших) составил 14 человек. Аварийность на дорогах муниципального района объясняется постоянной возрастающей мобильностью населения и нарастающей диспропорцией между количеством автомобилей и протяженностью улично-дорожной сети, не рассчитанной на современные транспортные потоки.

Отчет о расходах на реализацию муниципальной программы за счет всех ее источников финансового обеспечения представлен в таблице № 2 Отчета о реализации муниципальной программы.