- Приложение N 7

к Порядку разработки, реализации

и оценки эффективности

муниципальных программ муниципального района

Нуримановский район

Республики Башкортостан

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы

«Транспортное развитие в муниципальном районе Нуримановский район Республики Башкортостан на 2024-2029 годы»

за 2024 год

(отчетный период)

Ответственный исполнитель муниципальной программы: Гильманов Т.А.

1. Отчет о достигнутых значениях целевых индикаторов и показателей муниципальной программы

| N п/п | Наименование целевого индикатора и показателя муниципальной программы | Единица измерения | Значения целевого индикатора и показателя муниципальной программы |  | Абсолютное отклонение фактического значения целевого индикатора и показателя от его планового значения(«-«) | Относительное отклонение фактического значения целевого индикатора и показателя от его планового значения, % | Обоснование отклонения значения целевого индикатора и показателя муниципальной программы на конец отчетного периода | Весовая категория показателя | Критерии К1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план на текущий год | значение на конец отчетного периода |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, не соответствующих нормативным требованиям | % | 1,3 | 1,3 | 0 | 100% | Значение целевого показателя достигнуто | 0,25 | 0,25 |
| 2 | Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, в отношении которых произведен ремонт | % | 4,53 | 4,53 | 0 | 100% | Значение целевого показателя достигнуто | 0,25 | 0,25 |
| 3 | Объем расходов бюджета муниципального образования и внебюджетных источников на дорожное хозяйство | руб. | 349600,00 | 1416026,25 | +1066426,25 | 405% | Значение целевого показателя достигнуто | 0,25 | 0,25 |
| 4 | Доля расходов на дорожное хозяйство в общем объеме расходов бюджета муниципального образования | % | 12,6 | 10,26 | -2,34 | 81,42% | Неисполнение подрядной организацией своих обязательств в срок согласно муниципального контракта | 0,25 | 0,2 |
| 5 | Число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях | чел. | 0 | 5 | +5 | 0 | Отклонение больше установленного целевого значения показателя – фактор отрицательный |  |  |
| 6 | Число детей, погибших в дорожно-транспортных происшествиях; | чел. | 0 | 1 | +1 | 0 | Отклонение больше установленного целевого значения показателя – фактор отрицательный |  |  |
| 7 | Социальный риск (число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, на 100 пострадавших) | чел. | 0 | 50 | +50 | 0 | Отклонение больше установленного целевого значения показателя – фактор отрицательный |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | К1 =0,95 |

2. Отчет о расходах на реализацию муниципальной программы

за счет всех ее источников финансового обеспечения

| п/п | Наименование муниципальной программы (подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия) | Источник финансового обеспечения |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Объем финансового обеспечения муниципальной программы, тыс. руб. |  | Отношение освоенных средств к предусмотренному объему на текущий год, % | Весовая категория | Критерии К2 |
|  |  |  | Предусмотрено на реализацию муниципальной программы в текущем году | Освоено за отчетный период |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| А | Муниципальная программа «Транспортное развитие в муниципальном районе Нуримановский район Республики Башкортостан на 2024-2029 годы» | Всего, в том числе: | 32 902,96 | 104307,01 | 317,01 | 1,0 | 1,0 |
|  |  | бюджет Республики Башкортостан | 31 751,36 | 94209,54 | 296,71 |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 8223,65 |  |  |  |
|  |  | местные бюджеты МР | 1 149,60 | 1 873,82 | 163,00 |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 32 902,96 | 104307,01 | 317,01 |  |  |
| 1 | Подпрограмма № 1 «Развитие автомобильных дорог в муниципальном районе Нуримановский район Республики Башкортостан» | Всего, в том числе: | 23300,96 | 94398,64 | 405,13 | 0,5 | 0,5 |
|  |  | бюджет Республики Башкортостан | 22951,36 | 92982,61 | 405,13 |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | местные бюджеты МР | 349,6 | 1416,03 | 405,04 |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие: Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и сооружений на них | Всего, в том числе: | 9210,20 | 9210,20 | 100% |  |  |
|  |  | бюджет Республики Башкортостан | 9072,00 | 9072,00 | 100% |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | местные бюджеты МР | 138,20 | 138,20 | 100% |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Основное мероприятие: Ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования и сооружений на них | Всего, в том числе: | 14090,76 | 85188,44 | 604,57% |  |  |
|  |  | бюджет Республики Башкортостан | 13879,36 | 83910,61 | 604,57% |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | местные бюджеты МР | 211,40 | 1277,83 | 604,46% |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| 2 | Подпрограмма №2 «Безопасность дорожного движения в муниципальном районе Нуримановский район Республики Башкортостан» | Всего, в том числе: | 9602 | 9908,366 | 103,2% | 0,5 | 0,5 |
|  |  | бюджет Республики Башкортостан | 8800 | 1226,928 | 13,94% |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 8223,65 |  |  |  |
|  |  | местные бюджеты МР | 800 | 457,788 | 57,22% |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие: Развитие системы предупреждения опасного поведения участников дорожного движения | Всего, в том числе: | 0 | 0 | - |  |  |
|  |  | бюджет Республики Башкортостан | 0 | 0 | - |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | - |  |  |
|  |  | местные бюджеты МР | 0 | 0 | - |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | - |  |  |
| 2.2 | Основное мероприятие: Обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении и снижение показателей детского дорожно-транспортного травматизма | Всего, в том числе: | 152,00 | 1075,226 | 707% |  |  |
|  |  | бюджет Республики Башкортостан | 0 | 1059,098 | - |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | - |  |  |
|  |  | местные бюджеты МР | 150,00 | 16,128 | 10,7% |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 2,00 | 0,0 | - |  |  |
| 2.3 | Основное мероприятие: Развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов и повышение безопасности дорожных условий | Всего, в том числе: | 9450,00 | 8833,14 | 93,47% |  |  |
|  |  | бюджет Республики Башкортостан | 8800,00 | 167,83 | 1,9% |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 8223,65 | - |  |  |
|  |  | местные бюджеты МР | 650,00 | 441,66 | 67,9% |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | - |  |  |
| 2.4 | Основное мероприятие: Развитие системы оказания первой медицинской помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях | Всего, в том числе: | 0 | 0 | - |  |  |
|  |  | бюджет Республики Башкортостан | 0 | 0 | - |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | - |  |  |
|  |  | местные бюджеты МР | 0 | 0 | - |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | - |  |  |

3. Отчет о выполнении мероприятий муниципальной программы

| № п/п |  | Наименование подпрограммы (основного мероприятия, регионального проекта, приоритетного проекта Республики Башкортостан, мероприятия) |  | Ответственный исполнитель подпрограммы (основного мероприятия, или регионального проекта, или приоритетного проекта Республики Башкортостан, мероприятия) | Наименование непосредственного результата реализации мероприятия | Плановое значение непосредственного результата реализации мероприятия на текущий год | Фактическое значение непосредственного результата реализации мероприятия на конец отчетного периода | Статус мероприятия (выполнено/ не выполнено) | Причины невыполнения мероприятия/ отсутствия фактического значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  |  | Подпрограмма № 1 «Развитие автомобильных дорог в муниципальном районе Нуримановский район Республики Башкортостан» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Основное мероприятие: Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и сооружений на них |  | Администрация муниципального района Нуримановский район Республики Башкортостан | Освоение финансовых средств за отчетный период | 138,2 | 9210,2 | Выполнено |  |
| 1.2 |  | Основное мероприятие: Ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования и сооружений на них |  | Администрация муниципального района Нуримановский район Республики Башкортостан | Освоение финансовых средств за отчетный период | 14090,76 | 85188,44092 | Выполнено |  |
| Подпрограмма № 2 «Безопасность дорожного движения в муниципальном районе Нуримановский район Республики Башкортостан» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  | Основное мероприятие: Развитие системы предупреждения опасного поведения участников дорожного движения |  | Администрация муниципального района Нуримановский район Республики Башкортостан | Освоение финансовых средств за отчетный период | 0 | 0 | Выполнено |  |
| 2.2 |  | Основное мероприятие: Обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении и снижение показателей детского дорожно-транспортного травматизма |  | Администрация муниципального района Нуримановский район Республики Башкортостан | Освоение финансовых средств за отчетный период | 152,00 | 1075,226 | Выполнено |  |
| 2.3 |  | Основное мероприятие: Развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов и повышение безопасности дорожных условий |  | Администрация муниципального района Нуримановский район Республики Башкортостан | Освоение финансовых средств за отчетный период | 9450,00 | 8833,14 | Выполнено частично | Срок выполнения работ по разработке ПОДД и паспортизации а/д до 15.06.2025 г. |
| 2.4 |  | Основное мероприятие: Развитие системы оказания первой медицинской помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях |  | Администрация муниципального района Нуримановский район Республики Башкортостан | Освоение финансовых средств за отчетный период | 0 | 0 | Выполнено |  |
|  | Итоговая информация о выполнении мероприятий муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество выполненных в полном объеме мероприятий муниципальной программы в общем количестве ее мероприятий, единицы |  | 6 мероприятий выполнено (в том числе 5 в полном объеме, 1 частично) |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество невыполненных мероприятий муниципальной программы в общем количестве ее мероприятий, единицы |  | 0 мероприятий не выполнено |  |  |  |  |  |  |

Исполнитель: начальник отдела архитектуры Гильманов Т.А.

Расчет эффективности реализации МП

Эффективность реализации МП Эмп рассчитывается по формуле:

Эмп=0,6*К1+0,4*К2= 0,6*К1+0,4*(выполненные мероприятия/общие мероприятия)/(объем финансы факт/план)

К1- степень достижения планового значения целевых индикаторов и показателей, характеризующие цели и задачи МП;

К2- эффективность использования финансовых ресурсов при реализации МП.

Эмп=(0,6*0,95+0,4*1,0)*100=97%

По шкале показателей интегральной оценки эффективности реализации муниципальных программ эффективность реализации программы – высокая степень.

- Шкала показателей интегральной оценки эффективности реализации муниципальных программ (Эмп)

| Численное значение оценки эффективности реализации муниципальной программы (Эмп) | Качественная характеристика реализации муниципальной программы |
| --- | --- |
| 94,6% < Эмп < 100% | высокая степень эффективности реализации муниципальной программы |
| 85,6 < Эмп < 94,5 | степень эффективности реализации муниципальной программы выше среднего уровня |
| 57,6 < Эмп < 85,5 | степень эффективности реализации муниципальной программы ниже среднего уровня |
| Эмп < 57,5 | низкая степень эффективности реализации муниципальной программы |

К1=факт/план*весовую категорию;

К2= (выполненные мероприятия/общие мероприятия)/(объем финансы факт/план)

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

по реализации муниципальной программы

«Транспортное развитие в муниципальном районе Нуримановский район Республики Башкортостан на 2024-2029 годы»

Проведенная оценка эффективности реализации муниципальной программы за 2024 год характеризует ее как «высокая» (Эмп=97%). Доля выполненных мероприятий составила 100% (6 из 6). Подробное описание о реализации мероприятий представлено в таблице №3 Отчета о реализации муниципальной программы.

Пояснение по заявленным в программе целевым индикаторам за 2024 год (таблица №1 Отчета о реализации муниципальной программы).

Из 7 индикаторов плановое значение достигнуто / перевыполнено по следующим 3 показателям:

- Плановое значение доли автомобильных дорог общего пользования местного значения, не соответствующих нормативным требованиям - протяженность дорог с твердым покрытием и грунтовых дорог, не отвечающих нормативным требованиям по итогам 2024 года достигнуто;

- Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, в отношении которых произведен ремонт по итогам 2024 года достигнуто;

- Объем расходов бюджета муниципального образования и внебюджетных источников на дорожное хозяйство по итогам 2024 года достигнуто;

По 5 целевым индикаторам плановые значения не достигнуты:

- Доля расходов на дорожное хозяйство в общем объеме расходов бюджета муниципального образования не достигнут из-за неисполнение подрядной организацией своих обязательств в срок согласно муниципального контракта;

- Число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях – за 2024 год число погибших в ДТП в Нуримановском районе составило 5 человек. Показатель не достигнут. Наиболее распространенными причинами совершения ДТП явились пренебрежительное отношение водителей к нормам и правилам, действующим в сфере дорожного движения;

- Число детей, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, на 1 января 2024 года составило 1 человек. Недостижение показателя обусловлено вследствие нарушения правил дорожного движения водителями, непосредственно перевозящими детей;

- Социальный риск (число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, на 100 пострадавших) составил 50 человек. Аварийность на дорогах муниципального района объясняется постоянной возрастающей мобильностью населения и нарастающей диспропорцией между количеством автомобилей, и протяженностью улично-дорожной сети, не рассчитанной на современные транспортные потоки.

Отчет о расходах на реализацию муниципальной программы за счет всех ее источников финансового обеспечения представлен в таблице № 2 Отчета о реализации муниципальной программы.